ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение в 2026 году работ по разработке плагина "Шкив" для системы автоматизированного проектирования Компас-3D

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

1.1 Полное наименование автоматизированной системы
и ее условное обозначение	3

1.2 Наименование заказчика	3

1.3 Перечень документов, на основании которых создается АС	3

1.4 Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС	4

2 ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ  АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ	5

2.1 Цели создания АС	5

2.2 Назначение АС	5

3 ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ	7

3.1 Требования к структуре АС в целом	7

3.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым АС	9

3.3 Требования к видам обеспечения АС	10

3.4 Общие технические требования к АС	11

4 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ	12

5 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ	13

5.1 Порядок организации разработки АС	13

5.2 Перечень документов и исходных данных для разработки АС	13

5.3 Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ	13

6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ	14

6.1 Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей	14

6.2 Общие требования к приёмке работ по стадиям	14

7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	15

7.1 Перечень подлежащих разработке документов	15

7.2 Вид представления и количество документов	15

7.3 Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов	16

8 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ	17

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование автоматизированной системы и ее условное обозначение

Разработка плагина "Шкив" для системы автоматизированного проектирования (САПР) Компас-3D.

Наименование заказчика

Заказчиком работ является: кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП) Калентьев Алексей Анатольевич.

Адрес заказчика: 634045 Томская область Томск ул. Красноармейская 147 СБИ, офис 210.

Перечень документов, на основании которых создается АС

Выполняемая работа и оформление её результатов должны отвечать требованиям нормативно-правовых актов, а также соответствующих государственных стандартов из числа Комплекса стандартов на автоматизированные системы:

ГОСТ 34.602-2020 “Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы”;

ОС ТУСУР 01-2021 “Образовательный стандарт ВУЗа. Работы студенческие по направлениям подготовки и специальностям технического профиля. Общие требования и правила оформления”;

ОК 012-93 “Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов (классификатор ЕСКД)”;

ГОСТ 19.103-77 “Единая система конструкторской документации. Обозначения программ и программных документов”.

Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС

Плановый срок начала работ: с 23 сентября 2026 года.

Плановый срок окончания работ: не позднее 29 декабря 2026 года.

ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Цели создания АС

Целями выполнения работ по разработке плагина "Шкив" для САПР Компас-3D является автоматизация построения шкива.

Назначение АС

Назначение разрабатываемого плагина — ускоренное моделирование различных вариаций шкива в системе Компас-3D. Благодаря данному расширению пользователь может оперативно сформировать 3D-модель с заданными размерами, визуально оценить конструкцию и при необходимости перестроить её под требуемые параметры. На рисунке 2.1 представлена модель шкива.

Рисунок 2.1 — Модель шкива с размерами

ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ

Требования к структуре АС в целом

    - Требования к структуре и функционированию системы.

Система должна быть выполнена в одном из двух вариантов:

− В качестве встроенного плагина САПР «Компас-3D», который запускается непосредственно из САПР.

− В качестве сторонней программы, способной запустить процесс программы «Компас 3D» для построения детали.

Изменяемые параметры для плагина (также все обозначения показаны на рис. 2.1):

внешний диаметр шкива D (80 – 300 мм);

диаметр отверстия под вал d (10 – 70 мм);

общая толщина шкива H (20 – 60 мм);

ширина паза под ремень W (8 – 20 мм);

глубина паза под ремень h (5 – 15 мм);

внешний диаметр должен быть больше диаметра отверстия под вал, не менее 10 мм с каждой стороны (D ≥ d + 20 мм);

внешний диаметр должен быть больше удвоенной глубины паза, разница должна составлять не менее 20 мм (D ≥ 2 × h + 20 мм);

общая толщина шкива должна быть больше ширины паза под ремень, составлять не менее 4 мм (H ≥ W + 4 мм);

внешний диаметр, глубина паза и диаметр отверстия должны совместно удовлетворять условию D ≥ 2 × h + d + 2 × M, где M – минимальная толщина материала между дном канавки и отверстием под вал (M = 5 мм).

АС должна иметь пользовательский интерфейс с возможностью изменения значений, представленных выше, и последующим построении объекта «Шкив» в САПР Компас-3D. В плагине должны проходить проверки значений, вводимых пользователем, на соответствие заданным диапазонам и зависимостям между параметрами. Реализуемый плагин должен обеспечивать обработку ошибочных ситуаций, возникающих в процессе работы. При нажатии на кнопку «Построить» должна проходить проверка правильности ввода данных. Если данные некорректные, то должно высветиться окно с ошибкой построения и не будут применяться введенные параметры.

3.1.2 Требования к численности и квалификации персонала системы.

Дополнительные требования к численности и квалификации персонала системы не предъявляются.

3.1.3 Показатели назначения.

Разработанная система должна обеспечивать следующие показатели назначения:

Время построения детали при учете уже запущенной программы САПР не должно превышать одной минуты;

Система не должна позволять создавать детали с некорректно заданными параметрами.

Требования к аппаратной части и масштабированию для обеспечения перечисленных показателей должны быть определены на этапе технического проектирования.

3.1.4 Требования к надежности.

Дополнительные требования к надежности не предъявляются.

3.1.5 Требования к безопасности.

Дополнительные требования к безопасности плагина “Шкив” не предъявляются.

3.1.6 Требования к эргономике и технической эстетике.

Пользовательские интерфейсы для всех подсистем, разработанных в рамках создания системы должны быть выполнены в виде desktop-интерфейсов с помощью фреймворков WindowsForms, WPF или аналогичных им, позволяющих создавать пользовательские интерфейсы для ОС Windows 10 и выше.

Интерфейсы должны быть адаптированы под минимальную высоту экрана 1080 пикселя и ширину экрана 1920.

Элементы интерфейса должны отвечать рекомендациям по верстке интерфейсов desktop-приложений указанным в источнике [1].

3.1.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы.

Дополнительные требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы не предъявляются.

3.1.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа.

Дополнительные требования к защите информации от несанкционированного доступа не предъявляются.

3.1.9 Требования по сохранности информации при авариях.

Дополнительные требования по сохранности информации при авариях не предъявляются.

3.1.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий.

Дополнительные требования к защите от влияния внешних воздействий не предъявляются.

3.1.11 Требования к патентной чистоте.

Дополнительные требования к патентной чистоте не предъявляются.

3.1.12 Требования по стандартизации и унификации.

Разработка системы должна осуществляться в рамках рекомендаций по стандартизации Р 50-54-38-88 “Общесистемное ядро САПР машиностроительного применения. Общие требования”.

Требования к функциям (задачам), выполняемым АС

3.2.1 Перечень функций, задач или их комплексов.

Шкив – деталь машин, предназначенная для передачи вращательного движения с помощью ремня. Имеет круглую форму с центральным отверстием под вал и пазом по окружности для размещения ремня.

В рамках задачи должен быть спроектирован и реализован механизм задания параметров с проверкой их корректности, а также разработана система взаимодействия с API САПР КОМПАС-3D, выполняющая автоматическое построение 3D-модели шкива по заданным параметрам.

Требования к видам обеспечения АС

3.3.1 Требования к математическому обеспечению системы.

Дополнительные требования к математическому обеспечению системы не предъявляются.

3.3.2 Требования к информационному обеспечению системы.

Дополнительные требования по информационному обеспечению системы не предъявляются.

3.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению системы.

При разработке программы допускается использовать русский и английский языки, при этом не допускается использование обоих одновременно. При реализации сразу двух языков должна быть предусмотрена возможность переключения между ними.

3.3.4 Требования к программному обеспечению системы.

При выборе программного обеспечения необходимо отдавать предпочтение платформам разработки и библиотекам, распространяемым под лицензией MIT или аналогичным ей лицензиям, допускающим свободное использование в любом ПО и освобождающим использующих от любой оплаты. Версия САПР Компас-3D v25.

Помимо этого, разработанная система должна работать на ПК с ОС Windows версии 10 и старше и разрядностью х64 с NET 8.0.

3.3.5 Требования к техническому обеспечению системы.

- ЦП 2.5 ГГц;

- 16 ГБ ОЗУ;

- место на диске — 40 ГБ;

- графический процессор с объемом памяти 1 ГБ, пропускной способностью 29 ГБ/с и поддержкой DirectX 11.

3.3.6 Требования к метрологическому обеспечению.

Дополнительные требования к метрологическому обеспечению не предъявляются.

3.3.7 Требования к организационному обеспечению.

Дополнительные требования к организационному обеспечению не предъявляются

Общие технические требования к АС

Требования к общим техническим требованиям к АС не предъявляются.

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Этапы проведения работ по разработке плагина "Шкив" для САПР Компас-3D приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Этапы проведения работ по разработке плагина "Шкив" для САПР Компас-3D

| Этап | Состав работ | Наименование документа | Обозначение | Разработан согласно | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание технического задания | Техническое задание | – | ГОСТ 34.602–2020 | Не позднее 30.09.2026 |
| 2 | Создание проекта системы | Проект системы | – | ОС ТУСУР 01-2021 | Не позднее 15.10.2026 |
| 3 | Реализация плагина | Программный код | – | RSDN Magazine #1-2004 | Не позднее 15.11.2026 |
|  |  | Документ с тремя вариантами дополнительной функциональности плагина для согласования |  |  |  |
|  |  | Модульные тесты |  |  |  |
| 4 | - Доработка плагина - Создание пояснительной записки | Программный код | – | - RSDN Magazine #1-2004 - ОС ТУСУР 01-2021 | Не позднее 29.12.2026 |
|  |  | Модульные тесты |  |  |  |
|  |  | Пояснительная записка |  |  |  |

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Порядок организации разработки АС

Работа по разработке АС организуется в удаленном формате с возможностью очного присутствия в рабочие часы и использовании для разработки ПК, находящихся в распоряжении кафедры КСУП.

Перечень документов и исходных данных для разработки АС

Для разработки плагина "Шкив" для САПР Компас-3D нужны следующие документы:

документация для языка программированию C#;

ГОСТ 50640-94 «Шкивы приводных ременных передач».

Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ

По окончании соответствующих этапов работ должен быть предоставлен следующий перечень документов:

документ технического задания;

документ проекта системы;

программный код;

пояснительная записка.

ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей

Испытания должны быть организованы и проведены в соответствии с [2-3].

Должны быть проведены следующие виды испытаний:

предварительные испытания;

опытная эксплуатация (ОЭ);

приёмочные испытания.

В предварительные испытания плагина входят следующие пункты:

модульное тестирование логики;

нагрузочное тестирование;

ручное тестирование

В этап опытной эксплуатации входит ручное тестирование.

В этап приемочного испытания входит ручное тестирование.

Общие требования к приёмке работ по стадиям

Приёмка результатов работ осуществляется поэтапно в соответствии с календарным планом выполнения работ (п. 4).

В процессе приёмки работ должна быть осуществлена проверка системы на соответствие требованиям разработанных ТЗ.

Прочие требования и дефекты системы, выявленные на испытаниях и не относящиеся к требованиям, приведённым в разработанных частных технических заданиях, могут документироваться как желательные доработки. Наличие желательных доработок не влияет на приёмку работ и процесс передачи системы в эксплуатацию.

Комплектность передаваемой отчётной документации подлежит проверке Заказчиком.

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Отчётная документация должна передаваться Заказчику в электронном виде на русском языке. Вспомогательная документация (не указанная в качестве непосредственного результата работ) также передаётся только в электронном виде.

Перечень подлежащих разработке документов

Документы «Проект системы» и «Пояснительная записка» должны разрабатываться согласно требованиям [4].

Вид представления и количество документов

Нижеперечисленные документы к АС предоставляются в электронном виде в форматах .docx и .pdf по одному экземпляру каждый

- Техническое задание;

Проект системы;

Пояснительная записка;

Три варианта дополнительной функциональности на согласование.

Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов

Документы на Систему оформляют в соответствии с требованиями ОС ТУСУР-2021.

Общие требования:

размер бумаги – А4. Допускается для размещения рисунков и таблиц использование листов формата А3 с подшивкой по короткой стороне листа;

шрифт – Times New Roman 14;

первая строка – отступ 1,25 см;

межстрочный интервал – полуторный;

выравнивание – по ширине;

перенос слов – автоматический

перенос слов из прописных букв – отменить.

ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

- Новые технологии в программировании : учебное пособие / А. А. Калентьев, Д. В. Гарайс, А. Е. Горяинов — Томск : Эль Контент, 2014. — 176 с.

- ГОСТ 34.603 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем»

- ГОСТ 34.602 – 2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

- ОС ТУСУР 01-2021 «Работы студенческие по направлениям подготовки и специальностям технического профиля. Общие требования и правила оформления от 25.11.2021»;

- Рабочая программа дисциплины «Основы разработки САПР»;

- Учебное пособие для студентов направления «Электроника и микроэлектроника» «Математические модели и САПР электронных приборов и устройств»;

- Введение в UML от создателей языка [Текст] : руководство пользователя / Г. Буч, Д. Рамбо, И. Якобсон. - 2-е изд. - М. : ДМК Пресс, 2012. - 494 с. : ил. - (Классика программирования). - Предм. указ.: с. 483-493. - ISBN 978-5-94074-644-7;

- Ли. К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE). – Спб.:«Питер», 2004. – 560с.;